Burmistrz Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Przebudowa ul. Bagno w Mławie

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, sierpień 2009

WI.340-45/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Bagno w Mławie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI: powyżej 14 000 EURO, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne 
dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Bagno w Mławie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowano na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oznaczają:

Zamawiający	Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

Wykonawca	Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia

SIWZ 		Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ustawa		Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Konsorcjum 	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

- ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

telefon 	023/654 33 82

faks		023/654 36 52

e-mail		inwestycje@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako WI.340-45/09

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się 
na oznaczenie WI.341-45/09

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Przebudowa ul. Bagno w Mławie.

Przebudowa ul. Bagno w Mławie polega na wykonaniu stanowisk parkingowych
dla samochodów osobowych wzdłuż istniejącej jezdni, ul. Bagno w Mławie, na działkach
o numerze ewidencyjnym: 248/85, 253/1, 248/84, 253/2, 664/1.

Na przedmiot zamówienia składa się:

Branża drogowa

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 0,152 km

- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wraz z wywozem, 15 szt.

- karczowanie pni koparką, 4 szt.

- rozebranie krawężników betonowych, 148,10 m

- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, 275,22 m2

- rozebranie obrzeży trawnikowych, 144,75 m

- rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej bet., 34,00 m2 i podbudowy 34,0 m2

- wywiezienie nadmiaru gruzu z terenu budowy, 67,477t

- rozebranie ogrodzenia z siatki, 233,25 m2 i burzenie fundamentów, 24,88 m3

- budowa ogrodzenia z siatki, 155,50 mb

- budowa bramy z siatki, 9,00 m2

- studzienki ściekowe uliczne Ø500 mm z osadnikiem, 1 szt.

- Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad, roboty ziemne

- roboty ziemne wykonywane koparkami, 916,00 m3

- formowanie i zagęszczanie nasypów, 59,00 m3

- Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

- krawężniki betonowe wystające bez ław, 238,00 m

- krawężniki betonowe wtopione bez ław, 112,40 m

- ławy betonowe z oporem pod krawężniki, 18,776 m3

- podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego, 282,60 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej z odzysku, 211,95 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej nowej, 70,65 m2

- obrzeża betonowe, 97,00 m

- obrzeża betonowe na wjazdach, 14,00 m

- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, 684,78 m2 na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego cementem, 684,78 m2

- nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej, 36,26 m2 na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego cementem,36,26 m2

- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

  - wykonanie trawników dywanowych, 75,75 m2

- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 7,562 m3

- ściany oporowe żelbetowe, 44,457m3

- ocieplenie ław fundamentowych, 119,400 m2

- wykonanie muru oporowego, 97,30 m2

- wypełnienie muru oporowego mieszanką betonową, 8,024 m3

- Instalowanie znaków drogowych

- pionowe znaki drogowe, 5 szt.

- oznakowanie poziome jezdni, 39,948 m2 + 1,520 m2

Branża elektryczna

    - Przebudowa istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych, 5 szt.

- montaż opraw OUSe-100W, 5 szt.

- montaż opraw OUSe-70W, 3 szt.

- układanie ręczne kabli wielożyłowych w rowie kablowym, 160,00 m

Część formalno - prawna:

    - Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    - Szczegółowy zakres zamówienia określają załączone przedmiary robót, specyfikacje techniczne, dokumentacja techniczna.

    - Teren jezdni, chodników, dojazdów prywatnych i obszary zielone zniszczone podczas realizacji Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. Roboty budowlane realizowane będą w terenie zurbanizowanym, w związku, z czym zakłada się zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym.

Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
(roboty przygotowawcze i rozbiórkowe)

45112730-1	Roboty ziemne

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233222-1	Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

- Zamówienie obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania. Przedmiar robót dla przedmiotowej inwestycji stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Wykonawca musi postępować zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych zadań stanowiącą Załącznik Nr 9 
do SIWZ.

- W zakres zamówienia, o których mowa w pkt. 1 wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy przedstawić przy odbiorze końcowym robót.

- W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których 
nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie 
bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne media.

Uwaga:

Odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy.

Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    - Termin wykonania zamówienia:	30.11.2009r.

    - Miejsce wykonania zamówienia:	ul. Bagno w Mławie

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 
ich łączny potencjał techniczny oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Załącznik Nr 5 do SIWZ,

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nich czynności, wskazane osoby winne wykazać się doświadczeniem w realizacji 
co najmniej jednego zamówienia o zbliżonym do Zamówienia zakresie i wartości, Załącznik Nr 6 do SIWZ,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że roboty te zostały wykonane należycie, (co najmniej dwie nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm o minimalnej powierzchni 800,00m2 , każda z osobna, Załącznik 
Nr 3 do SIWZ)

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców 
o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, przy czym oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) składa każdy z nich.

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami),

- aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- informacji z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, z datą nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 30% kwoty będącej ceną brutto oferty przetargowej,

- dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200.000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch 
lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 
przez każdego z nich.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami),

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) z datą nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. 
Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego
z nich, Załącznik Nr 2a do SIWZ.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia–nie spełnia 
oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty załącznikach, oświadczeniach 
i dokumentach.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

  - oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Załącznik Nr 2 do SIWZ,

  - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Załącznik Nr 2a do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, że wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu objętym niniejszym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy składający ofertę 
są wspólnikami spółki cywilnej do oferty należy dołączyć kserokopię umowy spółki,

  - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

  - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Załącznik Nr 5 do SIWZ,

  - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wskazane osoby winne wykazać się doświadczeniem w realizacji 
co najmniej jednego zamówienia o zbliżonym do Zamówienia zakresie i wartości), Załącznik Nr 6 do SIWZ,

  - aktualne potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób realizujących zamówienie (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych);

  - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że roboty te zostały wykonane należycie (co najmniej dwie nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8,0 cm o minimalnej powierzchni 800,00 m2 ,każda z osobna, Załącznik Nr 3 do SIWZ),

  - informację na temat podwykonawców (jeżeli dotyczy), Załącznik Nr 7 do SIWZ,

  - )wypełniony kosztorys ofertowy, Załącznik Nr 8 do SIWZ,

  - przewidywany harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót,

  - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby 
w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) 
z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert), w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 30% kwoty będącej ceną brutto oferty przetargowej,

  - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi 
być załączone pełnomocnictwo (oryginał), określające jego zakres i podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

  - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.,

  - dowód wniesienia wadium (kopia lub kserokopia),

  - parafowany projekt umowy.

    - Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić 
w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

    - W przypadku konsorcjum Wykonawca zamieszcza w ofercie niezbędne dokumenty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

    - W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów tj: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) składa dokumenty potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Wykonawca składa zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 w/w Ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga:

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziałów postępowaniu
lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

- OFERTA WSPÓLNA

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

  - wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,

  - oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

    - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

    - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

    - ustanowionego Wykonawcy Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

      - pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, w tym Wykonawcę Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji,
o których mowa w rozdziale VI SIWZ, muszą zostać dołączone do oferty
przez wszystkich wykonawców,

      - oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 rozdziału VI SIWZ, jak również wypełniony formularz oferty, Załącznik Nr 1 do SIWZ, składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Wykonawca Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy Pełnomocnika,

      - oświadczenia (inne niż wymienione w pkt 1.4. rozdziału VII SIWZ), formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane 
przez Wykonawcę Pełnomocnika. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone 
do oferty muszą być opisane: za zgodność z oryginałem i podpisane 
przez Wykonawcę Pełnomocnika,

      - oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2 rozdziału VI SIWZ, podpisują 
w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na odrębnym formularzu,

      - dokumenty wymienione w pkt.1 ppkt. 3, 4, 5, 15, 16 rozdziału VI SIWZ, muszą 
być załączone do oferty dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 
w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być opisane:

za zgodność z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę Pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą Pełnomocnikiem.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

    - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

    - Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu, na rachunek bankowy Nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

        - Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pokój 19, 
a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie.

        - Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 04.09.2009r., do godz.10:00.

        - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium,
które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie załączone do oferty.

        - Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

        - Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

    - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne:

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

  - oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w niniejszej SIWZ,

  - ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,

  - formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny 
być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 
do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa 
do podpisania oferty,

  - wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane,

  - wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 
były parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

  - wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna składać się z:

- formularza ofertowego, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ,

- oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo 
do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost 
z dokumentu rejestrowego,

- zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji,

- wypełnionego przedmiaru robót, wzoru kosztorysu ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

  - Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
i zawierającym oznaczenie:

Oferta na: Przebudowa ul. Bagno w Mławie.

Nie otwierać przed dniem 04.09.2009r. godz. 10:30

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą 
być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem:

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty:

  - wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, 
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, 
jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta,
należy opatrzyć napisem: Zmiana,

  - oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 
to powiadomienie, należy opatrzyć napisem: Wycofane.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pokój 19. 
Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2009r., o godz. 10:00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest:

mgr inż. Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 023/654 64 32

- Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych
od osób trzecich, niewymienionych w pkt. 1.

- Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne 
będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową, a następnie niezwłocznie zostaną przesłane pocztą. Każda informacja opatrzona będzie numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, zawartym w oznaczeniu postępowania 
na str. 2 niniejszej SIWZ.

Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Pisemne odpowiedzi zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację (wraz z zapytaniem, lecz bez ujawniania autora pytania) niezwłocznie pismem i faksem oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikację oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców oraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ 
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust.1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

- Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy Urzędu Miasta oraz własnej stronie internetowej.

  - CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót (wzorze kosztorysu ofertowego), następnie mnożąc ceny jednostkowe przez liczby jednostek miar określi wartość netto robót dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Po zsumowaniu cen za poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawca określa cenę netto za całe Zamówienie.

Cenę brutto oferty, (wartość zadania) obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości kosztorysów ofertowych netto oraz podatku VAT.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta w Mławie w pokoju nr 26, w dniu 04.09.2009r., godz. 10:30 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

  - Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

  - Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655
ze zmianami)

- KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa 	100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:	cena

Wzór:		najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:	najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1. ppkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

  - O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń
z tytułu gwarancji jakości.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy 
jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147–151 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

    - WARUNKI UMOWY

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta została z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu.

Zmiany te mogą dotyczyć:

  - rozszerzenia lub zawężenia zakresu robót będących przedmiotem zamówienia,

  - przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót, warunków atmosferycznych,

  - możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, jeżeli nie będzie
to miało wpływu na jakość przedmiotu zamówienia.

    - Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt.3 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

    - Szczegółowe warunki umowy zostały określone w Załączniku Nr 4 do SIWZ w dziale VI Ustawy, Prawo zamówień publicznych.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, 
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

- INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie 
lub zaniechanie.

  - Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

  - Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty, Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Załączniku Nr 2a do SIWZ.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty
te zostały wykonane należycie (wymagana wykonana minimum jedna robota budowlana
w zakresie budowy budynków wielorodzinnych), Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Projekt umowy, Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada, Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Wykaz personelu, osób, które będzie wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Informację na temat podwykonawców, Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego, Załącznik Nr 8.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 9 
do SIWZ.

- Projekt techniczny, Załącznik Nr 10 do SIWZ.

WI.340-45/09

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OWARTOŚCI:

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa......................................................................................................................................Siedziba...................................................................................................................................Nr telefonu/faks.......................................................................................................................

NIP...........................................................................................................................................

REGON....................................................................................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Burmistrz Miasta Mława

ulica Stary Rynek 19

06-500 Mława

- Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Przebudowa ul. Bagno w Mławie.

cena netto		.......................zł.

(słownie: ..................................................................................................................................

podatek VAT	...................... zł.

cena brutto		...……………zł

(słownie: ..................................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Termin płatności		21 dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie do dnia ……………..

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) 	36

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Imię i Nazwisko.......................................................................................................................

Stanowisko ..............................................................................................................................

Telefon..............................................................Fax.................................................................

Zakres*

  - do reprezentowania w postępowaniu

  - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie ...................................................... w wysokości: ....................................................

Poświadczam wniesienie wadium w formie............................. w wysokości .........................

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

    - .............................................................................................................................................

    - .............................................................................................................................................

    - .............................................................................................................................................

    - .............................................................................................................................................

    - .............................................................................................................................................

    - .............................................................................................................................................

- Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

    - ……………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………............

- Inne informacje oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

...................................................................

Imię i Nazwisko

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

WI.340-45/09

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Imiona			.................................................................................................................

Nazwisko		.................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................................

Adres			.................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oświadczam(y), 
że Wykonawca, którego reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

a także:

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargowymi i przyjmuję/my je 
bez zastrzeżeń.

Oświadczam/y, że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie 
od pozostałych uczestników postępowania,

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest Pan/Pani: .....................................................

Jednocześnie oświadczam, że świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

.............................................................			........................................................

Miejscowość, data					       pieczątka i podpis Wykonawcy

WI. 340-45/09

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Nazwa Wykonawcy	................................................................................................................

Adres Wykonawcy	................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa ul. Bagno w Mławie,

oświadczam/y, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami), który stanowi, że:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda 
ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego.

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego.

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)”.

.....................................................				......................................................

Miejscowość, data			pieczęć Wykonawcy*, pieczątki imienne

i podpisy uprawnionego/ych przedstawicieli Wykonawcy*

* w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

WI. 340-45/09

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Dotyczy zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Przebudowa ul. Bagno w Mławie.

| Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat | Nazwa, adres, telefon Zleceniodawcy | Data rozpoczęcia roboty | Data zakończenia roboty | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.

....................................................				.......................................................

Miejscowość, data		        podpis osoby uprawnionej 
                 do reprezentowania Wykonawcy

WI. 340-45/09

Załącznik Nr 4 do SIWZ

projekt				Umowa Nr .....................................

W dniu ………………….. w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

NIP 569-176-00-34 Urząd Skarbowy w Mławie,

dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława	Henryka Antczaka

a

......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

została zawarta umowa na wykonanie budowy stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych wzdłuż istniejącej jezdni dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwą: Przebudowa ul. Bagno w Mławie. o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy, to zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego

stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót, to projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót, to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Harmonogram, to projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

- Odbiór częściowy, to protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego 
w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

- Odbiór końcowy, to protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada, to cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony 
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego
lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót,
wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości, to dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę 
na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to część wynagrodzenia przekazaną
w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania
lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podwykonawca, to osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Siła wyższa, przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające
na wykonaniu stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych wzdłuż istniejącej jezdni dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Przebudowa ul. Bagno w Mławie.

Przebudowa ulicy Bagno w Mławie polega na wykonaniu stanowisk parkingowych
dla samochodów osobowych wzdłuż istniejącej jezdni, ul. Bagno w Mławie, na działkach
o numerze ewidencyjnym: 248/85, 253/1, 248/84, 253/2, 664/1

Na przedmiot zamówienia składa się:

Branża drogowa

  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 0,152 km

- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wraz z wywozem, 15 szt.

- karczowanie pni koparką, 4 szt.

- rozebranie krawężników betonowych, 148,10 m

- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, 275,22 m2

- rozebranie obrzeży trawnikowych, 144,75 m

- rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej bet., 34,00 m2 i podbudowy 34,0 m2

- wywiezienie nadmiaru gruzu z terenu budowy, 67,477t

- rozebranie ogrodzenia z siatki, 233,25 m2 i burzenie fundamentów, 24,88 m3

- budowa ogrodzenia z siatki, 155,50 mb

- budowa bramy z siatki, 9,00 m2

- studzienki ściekowe uliczne Ø500 mm z osadnikiem, 1 szt.

  - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad, roboty ziemne

- roboty ziemne wykonywane koparkami, 916,00 m3

- formowanie i zagęszczanie nasypów, 59,00 m3

  - Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

- krawężniki betonowe wystające bez ław, 238,00 m

- krawężniki betonowe wtopione bez ław, 112,40 m

- ławy betonowe z oporem pod krawężniki, 18,776 m3

- podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego, 282,60 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej z odzysku, 211,95 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej nowej, 70,65 m2

- obrzeża betonowe, 97,00 m

- obrzeża betonowe na wjazdach, 14,00 m

- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, 684,78 m2 na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego cementem, 684,78 m2

- nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej, 36,26 m2 na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego cementem,36,26 m2

  - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- wykonanie trawników dywanowych, 75,75 m2

  - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 7,562 m3

- ściany oporowe żelbetowe, 44,457m3

- ocieplenie ław fundamentowych, 119,400 m2

- wykonanie muru oporowego, 97,30 m2

- wypełnienie muru oporowego mieszanką betonową, 8,024 m3

  - Instalowanie znaków drogowych

- pionowe znaki drogowe, 5 szt.

- oznakowanie poziome jezdni, 39,948 m2 + 1,520 m2

Branża elektryczna

  - Przebudowa istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych, 5 szt.

- montaż opraw OUSe-100W, 5 szt.

- montaż opraw OUSe-70W, 3 szt.

- układanie ręczne kabli wielożyłowych w rowie kablowym, 160,00 m

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączone przedmiary i dokumentacja projektowa. Teren jezdni, chodników, dojazdów prywatnych i obszary zielone zniszczone podczas realizacji Wykonawca robót przywróci do stanu pierwotnego. Roboty budowlane realizowane będą w terenie zurbanizowanym, w związku z czym zakłada się zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym.

§ 3.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarnie przekazanie frontu robót,

- przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót,

- zagospodarowanie miejsca składowania oraz doprowadzenie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt,

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności przeciwpożarowych
w trakcie wykonywania robót,

- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne 
dla zachowania terminu wykonania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną 
oraz wykonanego przedmiotu umowy,

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów 
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót,

- doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego,

- zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym.

§ 4.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców (zakres rzeczowy i udział podwykonawców):

  - ............................................................................................................................................

  - ............................................................................................................................................

  - ............................................................................................................................................

- Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia podwykonawców w trybie 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jednocześnie ze złożeniem faktur częściowych oraz faktury końcowej przedstawi:

- oświadczenia podwykonawców, iż Wykonawca nie zalega z płatnościami 
za wykonane prace w związku z realizacją niniejszej umowy,

- kopie faktur i dowodów płatności należności Wykonawcy względem podwykonawców wymaganych na dzień wystawienia faktury.

- Zamawiający w przypadku powzięcia wiadomości o zadłużeniach Wykonawcy
oraz jego zwłoce w płatnościach przekraczającej 30 dni może wstrzymać zapłatę faktury częściowej bądź faktury końcowej do czasu uregulowania zadłużenia przez Wykonawcę lub w uzgodnieniu z Wykonawcą przelać ją bezpośrednio na konta podwykonawców.

- Wstrzymanie zapłaty za fakturę nie może stanowić podstawy do przerwania prac przez Wykonawcę.

- Pod pojęciem podwykonawcy rozumiemy także dalszych podwykonawców
w rozumieniu art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

§ 5.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie
do dnia 30.11.2009r.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

- Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (Kierownik Budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

- dziennika budowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

- protokołów badań,

- gwarancji,

- instrukcji obsługi,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni,
a odbiór częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się 
z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym 
w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce 
z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 
na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany 
po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich 
wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę
do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

§ 7.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie:

wartość netto	....................... zł.

podatek VAT	.......................zł.

wartość brutto	....................... zł.

(słownie: ..................................................................................)

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy numer:

...................................................................................................................................

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia netto.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie
z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku 
nie przedłożenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku podwykonawcy.

- Fakturę końcową na wartość nie mniejszą niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, Wykonawca wystawi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną, jaką jest Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
NIP 569 00 05-643 Urząd Skarbowy w Mławie i na nią winny być wystawiane faktury przez Wykonawcę

§ 8.

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie .........................................w wysokości:

..................................................... .

- Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości 
i bez zmniejszania wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien
lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca, może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- W przypadku etapowania robót terminem rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest data odbioru końcowego, tzn. przekazanie całości robót (wszystkich etapów) Zamawiającemu, potwierdzone protokółem.

§ 10.

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikających 
z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona 
przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.

- Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzględniając niżej wymienione stawki kalkulacyjne:

stawka rob./godz.: 	........ zł

koszty ogólne:		........ %

koszty zakupu: 		........ %

zysk: 			........ zł

§ 11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 12.

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie
w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka przekroczy 14 dni 
w wysokości 0,3% wartości umowy brutto za każdy dalszy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie 
jej z wynagrodzeniem Wykonawcy,

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 
20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia, odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 
wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, 
które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
części przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu § 1 ust 11 umowy.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się 
na nią.

§ 14.

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adresem jednostki działającej 
w imieniu

Zamawiającego:

Urząd Miasta w Mławie

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy

Ulica

Miejscowość

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę 
przy jej interpretacji.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

załącznik Nr 1...........................

załącznik Nr 2...........................

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania 
do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

Przedstawicielami Stron są:

Zamawiającego

Przedstawiciel Zamawiającego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawcy

Przedstawiciel Wykonawcy

Kierownik Budowy

- Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Zamawiający 					Wykonawca

WI. 340-45/09

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz narzędzi i urządzeń

| Nazwa | Ilość jednostek | Rok produkcji | Charakterystyka (rodzaj, producent, model itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

WI. 340-45/09

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia wymienionych osób

........................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

WI. 34045/09

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy