......................., dnia ………….

WI.27.39.2011

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny

a)	termin wykonania zamówienia:

- do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 14 października 2011r.,

- świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

b)	warunki płatność: minimum 14  dni,

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę	na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2011r.  do godz. 16:00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie, fax (23-654-36-52)) na adres Urząd Miasta w Mławie, ul Stary Rynek 19, pok. nr 19,  06-500 Mława lub elektronicznie na e-mail inwestycje@mlawa.pl

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………....................................tel. ..................................

NIP: ……………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.  Opis przedmiotu zamówienia, warunki jakim musi odpowiadać wykonawca i kryteria wyboru oferty – Załącznik nr 1

- Podwykonawcy - Załącznik nr 2,

- Projekt umowy - Załącznik nr 3.

………………………………………………….

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

WI.27.39.2011

Załącznik nr 1

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli  i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla „Adaptacji pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny”.

2. Termin wykonania zamówienia

Od momentu podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 14 października 2011r.,  świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

3.  Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (załącznik  nr 2 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy i wartościowy planowany  do realizacji przez podwykonawcę.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. 
W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

2) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2011r.  do godz. 16:00

3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2011r. o godz. 8:10  w siedzibie Zamawiającego:

Stary Rynek 19,

06-500 Mława,

Pokój nr 19

6.  Kryteria oceny ofert.

1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

2.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Załącznik nr 2 do formularza oferty

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
|  | Podstawa do dysponowania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
|  | Podstawa do dysponowania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Wzór umowy

Załącznik nr 3

do formularza oferty

UMOWA NR WI.272.   .2011

W dniu ........................................ r. pomiędzy:

Miastem Mława, mającym swą siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej “ZAMAWIAJĄCYM” (NIP 569-17-60-034), reprezentowanym przez:

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy  "Inspektorem Nadzoru" z siedzibą:

……...............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

została zawarta umowa na ...........................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 1.

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8  Ustawy Prawo zamówień publicznych powierza, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji:

„.......................................................”.

§2

1. Zamawiający powierzy Inspektorowi Nadzoru, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania w celu skuteczne-go wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie
z Wykonawcą robót terminie.

2. Obowiązki ogólne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

-	utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu 
i Zamawiającym;

-	monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym, finansowym 
i organizacyjnym,

-	informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

-	współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty,

-	nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących
  między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,

-	wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b)  podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył
w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności, zadania te zawierają:

-	regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

-	wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

-	przygotowanie rozliczenia kontraktu,

-	uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

-	zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c) 		Inspektor Nadzoru zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności:

-	pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowla-nego i innych odnośnych regulacji prawnych.

- monitorowanie postępu robót,

- podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiającym o: dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów 
i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

- organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na  placu budowy 
(co najmniej raz na dwa tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,

-	ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

-	przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania 
i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

-	zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., 
w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie  mających polskich certyfikatów,

-	zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

-	rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

-	przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

-	ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

-	zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-	przygotowanie rozliczenia finansowego,

-	dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

§ 3

1.	Termin wykonania zamówienia: do dnia zakończenia robót tj. 14 października 2011r.

2.	Inspektor Nadzoru zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

- Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

- Inspektor Nadzoru będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję  w systemie ciągłym w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego
i terminowego regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru,

§ 5

Za wykonanie zakresu umownego prac określonego w § 2, ustala się wynagrodzenie Inspektora Nadzoru 
w formie ryczałtu

w kwocie netto.................................. zł

powiększonej o podatek VAT (…%) w wysokości: .......................... zł

co stanowi łącznie kwotę brutto:.................................. zł

słownie: .......................................................................................................................................................

Zapłata za wystawione faktury następować będzie w terminie …. dni kalendarzowych licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną jaką jest: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP: 569 000 56 43 i na nią winny być wystawiane faktury przez Inspektora Nadzoru.

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy są:

- Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji

- Piotr Tomaszewski –Podinspektor ds. inwestycji  w Wydziale Inwestycji

2. Przedstawicielem Inspektora Nadzoru w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

- .......................................

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 7 dni spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień,

- za naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia brutto za każde naruszenie,

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron.

- Formularz ofertowy złożony przez Inspektora Nadzoru wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

#### Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

#### Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- Oferta inspektora nadzoru

§15

#### Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY:						    INSPEKTOR NADZORU: