Załącznik nr 2

**OPIS PROJEKTU**

Przedmiotem zamówienia jest *opracowanie studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego „Przebudowa budynku dawnej „Popówki" w Parku Miejskim w Mławie” realizowanego
w ramach projektu rewitalizacyjnego pn.:* ***„Popówka””.***

Studium należy opracować zgodnie z *„„Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16”* oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Przedmiotowe studium należy sporządzić w **4 egz**. oraz w wersji elektronicznej w **2 egz**.
na płytach CD, w terminie do dnia **22.02.2017r**.

**PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE**

Wartość projektu – szacowana na około **2,2** **mln. zł. brutto**

Zakończenie realizacji projektu **31.12.2018r.**

Zakres rzeczowy projektu to rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku „*Popówki*”, obejmuje w szczególności:

* wykonanie nowego dachu;
* wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
* docieplenie ścian tynkami ciepłochronnymi;
* wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek;
* dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym wykonanie windy.